仙游县大济镇松坂溪（荷叶坝下游至农用桥上游段）山洪沟防洪治理工程设计

# 设 计 招 标 文 件

（邀请招标）

# 招 标 编 号：     万事通[2025]仙招005号

项 目名 称：仙游县大济镇松坂溪（荷叶坝下游至农用桥上

游段）山洪沟防洪治理工程设计

招  标  人：    仙游县大济镇溪口村民委员会    (盖章)

招标代理人：   莆田市万事通工程管理有限公司   (盖章)

日   期：2025年10月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款（格式）

第四章  投标文件格式

第一章  邀请招标公告

- 1.招标条件

本招标项目仙游县大济镇松坂溪（荷叶坝下游至农用桥上游段）山洪沟防洪治理工程设计已批准建设，项目业主为仙游县大济镇溪口村民委员会，建设资金来上级拨款，委托的招标代理单位为莆田市万事通工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计 进行 邀请 招标。邀请以下设计单位：①福建省水利水电勘测设计研究院有限公司；②福建省水投勘测设计有限公司；③莆田市水利水电勘测设计院有限公司三家公司参与本工程的设计招标。

- 2.项目概况和招标范围

2.1建设地点：仙游县

2.2建设规模：莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程（二期）位于仙游县大济镇，河道整治总长度为0.33km。起点位于荷叶坝下游135m，终点为农用桥上游约260m处。主要建筑物建设内容为新建护岸652m、新建排水涵管1处等。

2.3投资总额：约338万元；

2.4招标类型：设计招标

2.5招标范围：

2.5.1招标范围：初步设计、施工图设计、后续设计服务（招投标和施工所需的全部图纸设计，含施工期间设计指导、技术服务和配合图纸审查），具体招标范围以实际完成的为准。根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均包含，但不限上述范围。

2.5.2内容和范围：

主要内容包括道路、河道整治总长度为0.33km。起点位于荷叶坝下游135m，终点为农用桥上游约260m处。主要建筑物建设内容为新建护岸652m、新建排水涵管1处等专业工程的初步设计和施工图设计及后续设计服务（具体实施范围由业主定）。

2.6设计工期：

2.6.1设计总周期 30 日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

2.6.2初步设计阶段：前期材料齐全后 20 日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件及概算书。

2.6.3施工图设计：初步设计概算批复后 10 日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的全部施工图设计成果。

2.6.4中标人如不能在招标工期内完成并按建设单位要求提供全部成果的，每逾期一天，应按每日1000 元向招标人缴纳误期违约金；

2.6.5施工现场配合服务：自工程开工算起至工程完工，对本项目全程服务。

2.6.6后续服务：从提供正式设计文件至工程通过竣工验收并配合工程结算审核或工程审计。

2.7设计质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范标准及深度要求。若质量评定不能达到国家规范要求，所造成的一切损失由中标人承担。

3. 投标人的资格资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或水利行业乙级及以上资质（不分主、增项差别）并具有独立法人资格；

3.2投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的水利水电相关专业高级工程师及以上职称；且应是本企业的在职职员（以职称证书上的工作单位为准，若职称证书没有体现工作单位的，须提供相关人员近半年连续6个月的社保缴费证明）。

3.3本项目不接受联合体参加投标；

3.4只有被招标人邀请的投标人才可以参加本设计项目招投标。

4.招标文件的获取

愿意参加本工程项目招标的，请拟派本单位的工作人员携带企业介绍信、企业资质证书、营业执照、设计工程师注册证书、职称证书及身份证、银行开户许可证（或开户核准通知书）等复印件壹份并加盖单位公章到莆田市万事通工程管理有限公司会议室领取招标文件等材料时间为 2025 年 10 月 24日 09 时 00 分至 2025 年 11 月 04 日 14 时 30 分止。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。

6.投标保证金的递交

投标保证金：人民币 贰仟元整（¥2000元），具体详见招标文件。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同):2025年11月04日14时30分，提交地点为：仙游县大济镇人民政府会议室

7.2逾期提交的投标文件，招标人将拒绝接收。

8.发布公告的媒介

招标人在仙游县大济镇人民政府网上发布招标公告。

- 9.公告其他说明：具体详见招标文件

10.联系方式

招标人：仙游县大济镇溪口村民委员会

联系人：陈先生

电话：13110555777

招标代理机构：莆田市万事通工程管理有限公司

联系人：吴先生

电话：15060360919

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1项目名称：仙游县大济镇松坂溪（荷叶坝下游至农用桥上游段）山洪沟防洪治理工程设计

1.1建设地点：仙游县

1.2建设规模：莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程（二期）位于仙游县大济镇，河道整治总长度为0.33km。起点位于荷叶坝下游135m，终点为农用桥上游约260m处。主要建筑物建设内容为新建护岸652m、新建排水涵管1处等。

1.3投资总额：约338万元；

1.4招标范围和内容：

1.4.1招标范围：初步设计、施工图设计、后续设计服务（招投标和施工所需的全部图纸设计，含施工期间设计指导、技术服务和配合图纸审查），具体招标范围以实际完成的为准。根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均包含，但不限上述范围。

1.4.2内容和范围：

主要内容包括河道整治总长度为0.33km。起点位于荷叶坝下游135m，终点为农用桥上游约260m处。主要建筑物建设内容为新建护岸652m、新建排水涵管1处等专业工程的初步设计和施工图设计及后续设计服务（具体实施范围由业主定）。

1.5 资金来源：上级拨款

1.6 合同价格形式：总价合同。

1.7 设计人误期违约金：每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期违约金。

2.招标项目的设计周期和质量标准

2.1设计工期：

2.1.1设计总周期 30 日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

2.1.2初步设计阶段 ：前期材料齐全后  20 日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件及概算书。

2.1.3施工图设计：初步设计概算批复后10 日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的全部施工图设计成果。

2.1.4中标人如不能在招标工期内完成并按建设单位要求提供全部成果的，每逾期一天，应按每日1000 元向招标人缴纳误期违约金；

2.6.5施工现场配合服务：自工程开工算起至工程完工，对本项目全程服务。

2.6.6后续服务：从提供正式设计文件至工程通过竣工验收并配合工程结算审核或工程审计。

2.7设计质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范标准及深度要求。若质量评定不能达到国家规范要求，所造成的一切损失由中标人承担。

- 3.投标人的资格及资质要求

- 3.1本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或水利行业乙级及以上资质（不分主、增项差别）并具有独立法人资格；

3.2投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的水利水电相关专业高级工程师及以上职称；且应是本企业的在职职员（以职称证书上的工作单位为准，若职称证书没有体现工作单位的，须提供相关人员近半年连续6个月的社保缴费证明）；

3.3本项目不接受联合体参加投标；

3.4只有被招标人邀请的投标人才可以参加本设计项目招投标；

3.5投标人不得存在下列情形之一:

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或取消投标资格

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

愿意参加本工程项目招标的，请拟派本单位的工作人员携带企业介绍信、企业资质证书、营业执照、设计工程师注册证书、职称证书及身份证、银行开户许可证（或开户核准通知书）等复印件壹份并加盖单位公章到莆田市万事通工程管理有限公司会议室领取招标文件等材料时间为 2025 年 10 月 24日 09 时 00 分至 2025 年 11 月 04日 14 时 30 分止。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，可在 2025年 11月29日17：00向招标人提出。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3招标人将在2025年10月29日17:30前，前在仙游县大济镇人民政府工开栏发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.设计费用

12.1设计费

12.1.1本工程设计收费按人民币壹拾陆万元（¥160000元）包干计取。

12.1.2本工程设计服务收费为固定包干（含不可预见费）。在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化以及不可预见因素等进行调增设计费用。若建设规模发生变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计，不因工期变化等而调整所有费用。投标人在投标时应充分考虑工程延期、施工勘察及设计变更风险，中标后不另行计取设计延期、变更引起的相关费用。

12.2设计费支付：

12.2.1.设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。

12.2.1.1设计费支付条件和金额：

1）提供审查合格的施工图并在工程造价预算审核通过后支付至设计费的70%。

2）待工程完工后一次性付清余下的设计费。

(三)投标文件

13.投标文件由下列内容组成：

1、投标承诺函

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

3、企业及人员的证书、证件复印件

（证书、证件、证明资料复印件均需加盖投标人单位章）

4、投标保证金凭证

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金

15.1投标保证金：人民币 贰仟元整 （￥2000元）投标保证金手续须在截标前自行办妥，可采用以下形式：①②③④。

①.采用银行转账缴纳投标保证金的投标保证金应当通过投标人开户行基本账户转入招标人指定的银行专户，标明招标项目名称或招标编号(即招标文件上注明的招标项目名称或编号)。缴交时间确认以招标文件指定银行在截标时出具的对账单为准。投标人的投标保证金对账单上均没有体现招标项目名称或招标编号的，则视为该投标人未提交投标保证金，投标文件退还投标人，不予拆封。截标时，招标人应当负责查询该项目投标保证金入帐情况；

账户名称：仙游县大济镇溪口村民委员会

开户银行：工福建仙游农村商业银行股份有限公司溪口支行

银行账号：9040617030010991100313

退回方式：招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标人以外的投标人，并在中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人。

注：投标人申请退投标保证金时需提交:1.申请函及银行开户许可证，2.投标保证金汇款回单，3.收款收据，各一份并加盖公章。

- ②.银行保函形式缴纳投标保证金：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务

- ③.担保公司出具的担保保函形式：担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。

④.保险公司出具的投标保证保险形式： 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的保险公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。

注：投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描，作为投标文件的组成部分。为统一规范各保函开立人开具的到账证明，投标人须按照到账证明格式（详见招标文件附件 1-1：到账证明（格式））制作。

15.2未按规定要求缴纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起90日历天。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(3) 中标人在规定的期限内未提交履约保证金的.

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

16.投标文件的编制和加密要求

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标人应提交投标文件正本一份，副本叁份，并作“正本”、“副本”标记（正本和副本必须用不褪色的墨水填写或打印），装入一个密封袋后，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.4投标文件的补充、修改或者撤回投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

（四）投标文件的递交

17.投标文件的提交地点、提交截止时间

17.1投标文件提交截止时间为：2025年11月04日14时30分。

17.2 投标文件提交地点：仙游县大济镇人民政府会议室。（至投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。）

17.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

（五）开标、评标、定标

18 .开标

18.1开标会定于2025年11月04日 14时30分在仙游县大济镇人民政政府会议室公开开标，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

18.2.投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

18.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

18.3开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

（3）查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第18.2要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)标人代表未随带有效身份证的；

4）投标人未按规定缴纳投标保证金的；

5）投标人非被招标人所邀请的企业；

（5）确定进入资格审查的潜在投标人名单。

（6）唱标并作相应记录。招标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺、工期承诺、项目经理及其它必要的内容。

（7）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

19.评标：资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。

存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

（1）投标人的企业资质证书未在有效期之内的作废标处理；

（2）投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

（3）投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

（4）投标人没有按招标文件要求提供证书、证件的或证书、证件提供不全的；

（5）投标人拟派出项目负责人不满足招标文件要求的；

（6）投标文件中相关证件、证书未按要求盖章或盖章不全的；

（7）具有投标须知第3.5条情形之一的；

（8）不符合招标文件规定的其它实质性要求。

20 .确定中标人

20.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

20.2 由招标人公开随机抽取确定中标人排序。确定中标人排序的程序为：招标人公开随机抽取确定中标人,以交易平台生成的投标人代表号为相应中标人的代表号，由招标人代表在交易平台随机抽取一个球号所对应的投标人代表号即为中标人。

注：在抽取合格投标人和中标单位时，均在现场由相关工作人员监督下进行，由招标人在系统上随机抽取，投标人均可以观看开标全过程，默认抽取结果，如有异议当场提出。

20.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

### 20.4经过审查，若合格的投标人不足3家的，招标人将重新组织招标。

21 .中标通知

21.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在仙游县大济镇人民政府网公示，评标结果公示时间不得少于3天。

21.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉后3日内通知中标人领取中通知书。

（六）授予合同

22 .签订合同

22.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程设计合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

22.2中标人应在签订建设工程设计合同后十五日内将设计合同原件提交相关行政监督部门备案。

22.3中标单位逾期不与建设单位签订建设工程设计合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

23 .履约担保

23.1.乙方在签订合同前，应向甲方提交履约保证金，履约保证金额为合同价的10% 。履约保证金应采用以现金转账、银行保函、担保保函、履约保证保险等方式之一提交。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户；以银行保函递交的，应由中标单位账户所在银行出具。采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到设计单位提供审查合格的施工图并在工程造价预算审核通过后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。

23.2履约保证金的有效期应当截止到设计单位提供审查合格的施工图并在工程造价预算审核通过后。履约保证金在工程造价预算审核通过后30天内无息退还。

(六)标后管理

24.标后管理

本招标项目的标后监督管理按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》（莆政综[2009]115号）、《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综[2013]55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》的通知（莆招投标办[2013]2号）等规定执行。

25.中标的设计项目负责人因特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，中标人应当赔偿招标人损失，其更换一次扣罚施工图设计费总额5%，直接从施工图设计费中扣除。

26.中标人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计原因引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿其应承担责任部分损失。

合同条款及格式

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

| 工程名称： | 莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程（二期） |
| --- | --- |
| 工程地点： | 仙游县 |
| 合同编号： |  |
| 设计证书等级： |  |
| 发包人： | 仙游县大济镇溪口村民委员会 |
| 设计人： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 |

| 中华人民共和国建设部 | 监制 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

发包人： 仙游县大济镇溪口村民委员会

设计人：

本项目由设计人承担 莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程（二期） 设计，工程地点为  仙游县  ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》《建设工程勘察设计合同管理办法》《中华人民共和国政府采购法》等；

1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章以及当地政府投资项目招投标相关工作程序的通知中相关文件；

1.3建设工程批准文件；

第二条　设计依据

2.1　项目业主给设计人的委托书或设计中标通知书；

2.2　发包人提交的基础资料；

2.3　设计人采用的主要技术规范、标准：

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书；

3.2公告内容及其问题；

3.3组成合同的其他文件。

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

4.1工程名称：莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程（二期）

4.2工程规模： 河道整治总长度为0.33km。起点位于荷叶坝下游135m，终点为农用桥上游约260m处。主要建筑物建设内容为新建护岸652m、新建排水涵管1处等。

4.3设计阶段： 初步设计及施工图设计

4.4工程投资估算： 338万

4.5设计内容： 河道整治、新建护岸、新建排水涵管等。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程范围内现状地形图（电子文档） | 1 | 适时提交 |  |
| 2 | 与该工程相关的工程设计图纸，水文地勘报告、地形实测资料等有关资料 | 1 | 适时提交 |  |
| 3 | 与工程相关的规划设计、其他设计资料 | 1 | 设计前提交 |  |

- 设计人向发包人交付的设计文件、份数及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">设计阶段</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计 | 4 | 按发包人要求 | 设计阶段根据发包人要求完成，提供设计文件数量超过表中数量的，发包人应向设计人支付设计文件制作的成本费 |
| 2 | 施工图设计 | 6 | 按发包人要求 |  |

第七条　费用和支付方式

7.1双方商定，本合同的设计费按人民币壹拾陆万元整（¥160000元）包干计取，投标人在投标时应充分考虑工程延期、施工勘察及设计变更风险，中标后不另行计取设计延期、变更引起的相关费用。

第八条  支付方式

8.1本合同生效后， 施工图图审合格，预算审核价定稿后 提交资金申请相关材料后，发包人15日内发包人支付 规定收费的70%设计费用。

8.2 工程完工后提交请款后15日内，发包人向设计人支付剩余的30%，结清设计费用不留尾款。

8.3 各方委托银行代付代收有关费用。

第九条   发包人责任

9.1 发包人按合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延；发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.2合同生效后，发包人因规划调整、前期政策处理等特殊原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不承担任何违约责任；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.3发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期支付相应阶段的设计费超过30日时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。

9.4发包人应及时对设计人提供的各个阶段的设计文件予以确认或提出修

改意见。

9.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.6发包人应为设计人派至现场的工作人员，提供必要的工作生活及交通等条件。

第十条  设计人责任

10.1设计人按合同第四、六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。

10.2设计人应与发包人充分沟通，听取发包人对设计方案的合理意见和建议，修改和完善设计成果。

10.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

10.4 设计人交付设计文件后，参加有关上级审查，并根据审查结论负责不超过原设计计划任务书范围的必要调整、修改、补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，项目开始施工时，负责向发包人及施工单位进行设计技术交底、必要的现场施工服务、并处理有关设计问题和参加竣工验收。

10.5根据工程施工的实际情况，设计人如无法通过电话、传真和电子邮件解决相关设计问题时，设计人根据发包人要求及时派相关专业技术人员到施工现场进行配合与解决有关问题。

10.6设计人应积极配合发包人及该项目勘察、施工、监理等单位的各项工作，包括图纸会审、设计交底、处理有关设计问题、参加竣工验收、参与工程项目相关专业部门协调例会及提供与其提交的设计图纸相关后续技术服务。

10.7设计人履行本合同形成的所有设计成果包括设计人提供的所有图纸、说明、电子文件、计算机程序（包括程序产生的数据）的知识产权归发包人所有，未经发包人许可，设计人不得擅自使用。

第十一条  保密

发包人应保护设计人的投标书、设计文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第十二条  仲裁

本工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十三条  其他要求

13.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关部门购买。如发包人要求提供的设计文件份数超过本合同第三条规定的份数时，超过部分设计人另行收费，具体价格双方另行协商。

13.2 本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，发包人需要设计人设计人员参加时，所需费用由发包人承担，设计人须积极配合。

13.3双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。设计人交付发包人的设计成果其知识产权属发包人所有，设计人拥有署名权。

13.4发包人委托设计人承担合同内容之外的设计工作服务，可签订补充协议，另行支付费用。

13.5在工程施工期间，如发现存在施工质量和随意更改设计的问题，发包人必须全力配合设计人,要求施工单位进行整改,以达到设计的要求。

13.6 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，合同履行过程中出现纠纷，双方应积极协商解决。

13.7发包人设计费支付进度按合同滞后，则允许设计人顺延图纸交付时间。设计人自交付施工图之日起18个月内为本设计合同的正常履行期，因发包人原因造成无法完成施工，无法确定竣工日期的情况下，则发包人承诺在设计人交付各设计阶段所有图纸并经确认之日起计6个月内支付确认阶段全部设计费给乙方。本条款不适用于在正常施工工期中所耗用的时间。后续项目建设时，设计人继续完成施工配合服务，之后工作量可根据项目实际情况酌情增加设计费用。

13.8由于发包人要求，对项目进行重大设计调整的，则须根据实际设计工作量重新签订合同或补充协议，另行支付费用，同时按第八条要求支付清前期已完成设计工作进度的设计费。若发包人要求设计人所作修改或出差均需以书面形式(经发包人盖章确认的文件或会议纪要)通知设计人，设计人应及时给予回复。设计人提供图纸后，发包人须以正式文件方式签收和盖章确认。

13.9发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，或本合同生效后因法定条件改变，以致造成设计人设计需返工或修改设计成果时，设计工作量增加的，根据实际情况结算。

13.10项目方案（初步设计）评审会务费、专家费及施工图图审费用由发包人负责。

13.11合同双方盖章即生效，一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人  叁 份，具有同等法律效力。

13.12 双方认可的来往传真、电报、会议纪要、所需资料清单等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.13未尽事宜双方可签订补充协议作为本合同的附件，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无合同条款）。

| 发包人名称：（盖章） 仙游县大济镇溪口村民委员会 法定代表人：（盖章） 或委托代理人：（签字） 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行账号： | 设计人名称：（盖章） 法定代表人：（盖章） 或委托代理人：（签字） 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

第四部分  投标文件的组成（格式）

仙游县大济镇松坂溪（荷叶坝下游至农用桥上游段）山洪沟防洪治理工程设计

投 标 文 件

（  本）

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

编制日期：     年    月    日

投标文件目录

1.投标承诺函

2.法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

3.企业及人员的证书、证件复印件

4.投标保证金凭证

注：本项目所有须提供的相关证书、证件或证明材料均按投标文件格式中要求以原件复印件相应附上且加盖投标人单位公章。

1.投 标 函

致：   (招标人全称)

根据招标编号为   （招标编号） 的    （项目名称）    设计招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求、设计任务书和设计所需的相关资料及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)的设计费价格并按上述招标文件要求承包上述工程设计任务及相关服务，包括设计反复修改及工地设计代表等后续服务工作。提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、其他资料。

二、据此函，我单位兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按要求完成设计工作：

设计总周期     日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

（1）初步设计阶段：前期材料齐全后    日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件及概算书。

（2）施工图设计：初步设计概算批复后    日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的全部施工图设计成果。

3、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺派出    （项目负责人姓名）  作为本工程设计项目负责人，证书号码为：            。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、其他补充说明：   （补充说明事项）   。

投标人：                   （盖投标人单位公章）

地址：

电话：

法定代表人或授权委托人：                    (签字或盖章)

日期：            年           月          日

2.法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：           身份证号码：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证：

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

2）法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：           （签字） 性别：         联系方式：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

代理人身份证：

投标人：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：          年     月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用

3.企业及人员的证书、证件复印件

须附上：

（1）.企业证书复印件：

1)企业营业执照副本复印件并加盖投标人单位章。

2)企业资质证书副本复印件并加盖投标人单位章。

3）有效的银行开户许可证(或基本存款账户信息)

（2）.拟派出主要设计人员的证书复印件：

1) 设计负责人证书的复印件（以职称证书上的工作单位为准，若职称证书没有体现工作单位的，须提供相关人员近半年连续6个月的社保缴费证明）。

4.投标保证金凭证

须附投标保证金有关单据复印件并加盖公章

附件1-1

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年  月  日