招标控制价编制说明

工程名称：鲤城街道白塔社区新建社区道路工程

- 工程概况 1.建设单位：仙游县鲤城街道白塔社区居民委员会 2.建设地点：仙游县鲤城街道。 3.工程专业：市政工程。 - 编制依据 - 图纸：按照顺风建筑规划设计有限公司设计的鲤城街道白塔社区新 - 建社区道路工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、福建省建设行业主管部门的规定。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017) 、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401~409-2017)及现行补充或调整文件（截止2024年11月止）。 6.费用定额：福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年11月止）。其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》文件调整的通知。 （2）施工机械台班单价：按照关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。 （3）材料设备价格：参考《莆田市2025年5月份（上半月）信息价、定额基期价格。 8.其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：市政工程 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 其他说明 - 1、本工程的‘中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘中砂’、‘中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘天然中砂’等河砂均按净干砂（机制砂)考虑（机制砂价格参考莆田市2025年5月份（上半月）材料综合价，单价153.4元/m3）。 - 2、挖填土方暂按3公里计入本次报价。 - 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：投标方自行考虑。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：无。 5.施工排水、降水：投标方自行考虑。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他：无。 - 六、材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 八、其他需要的说明 - 项目不考虑前期的三通一平； - 本项目基础土方考虑就近处理不考虑外运，后期不同按实结算； - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 本工程送审预算造价266112元，审定预算造价263126元，核减2986元，核减率1.12%。审核增减主要内容如下： 审核说明： 核增部分： 1.排水沟、截水沟综合单价调整，核增906.88元。 核减部分： 1.挖一般土方工程量调整，核减264.95元； 2.填方工程量调整，核减1244.4元； 3.混凝土挡墙墙身综合单价调整，核减1619.61元； 4.路床（槽）整形工程量调整，核减682.08元。 十、重要事项说明：无。