华夏城投仙审2025[L020号]

鲤城街道白塔社区新建社区道路工程

预算审核报告

仙游县鲤城街道白塔社区居民委员会：

贵单位委托的鲤城街道白塔社区新建社区道路工程预算审核，我司对送审的预算资料进行审查，根据有关工程造价咨询管理办法和规范程序要求，我司成立了该工程的预算审核小组，依据贵单位提供的送审村料，按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章进行审核。现将审核结论通知贵单位：

一、工程概况：

1、工程名称：鲤城街道白塔社区新建社区道路工程

2、工程地点：仙游县鲤城街道

3、建设单位：仙游县鲤城街道白塔社区居民委员会

4、设计单位：顺风建筑规划设计有限公司

二、审核原则

依据相关规定及本着坚持独立、客观、公正、依法原则进行审核。

三、审核范围

审核范围为:鲤城街道白塔社区新建社区道路工程，具体详见本工程预算审核书。

四、审核依据：

1.图纸：按照顺风建筑规划设计有限公司的鲤城街道白塔社区新建社区道路工程图纸及有关设计文件,预算书等。

2.招标文件：莆田智博盛世工程管理有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无  。

3.地质勘察报告：   无  。

4.计价计量规范：  《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及现行补充或调整文件  。

5.预算定额： 《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版），《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：   无  ；专业工程暂估价：  无  ；甲供材料费：   无  。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知（莆建管〔2021〕64号）。

（2）施工机械台班单价：《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》,关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知（闽建筑[2022]1号文）。

（3）材料设备价格： 参考莆田2025年5月份（上半月）材料综合价格信息价（不含税） 。

8.其他：  无  。

五、取费标准：

1.专业类别:市政工程 。

2.总承包服务费费率：  无  。

3.税率： 9%（依据：闽建筑[2019]11号--关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知）。

- 六、审核结果及说明：

- 审核结果：本工程送审预算造价266112元，审定预算造价263126元，核减2986元，核减率1.12%。审核增减主要内容如下：

- 审核说明：

- 核增部分：

- 1.排水沟、截水沟综合单价调整，核增906.88元。

- 核减部分：

- 1.挖一般土方工程量调整，核减264.95元；

- 2.填方工程量调整，核减1244.4元；

- 3.混凝土挡墙墙身综合单价调整，核减1619.61元；

- 4.路床（槽）整形工程量调整，核减682.08元。

- 七、重要事项说明：

- 该建设项目预算送审材料由建设方提供，其资料的真实性及合法性由建设单位负责。

华夏城投项目管理有限公司

2025年9月12日