招标公告

- 1.项目条件

- 本项目 鲤城街道富洋村主干道（桥头至村部路段）路灯改造及村组道路硬化工程 已批准建设，  仙游县鲤城街道富洋村民委员会 委托 仙游县城北振兴乡村投资有限公司 负责代建，建设资金来源 上级拨款 ，不属于依法必须招标的项目。本项目已具备施工条件，现采用经评审的 合理低价中标方式 确定中标人。

- 2.项目概况

- 2.1.工程建设地点：仙游县鲤城街道；

- 2.2.工程建设规模：约41万元；

- 2.3.发包范围和内容：

- （1）发包范围：按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明；

- （2）发包内容：详见发布预算审核书及编制说明 ；

- 2.4.工程预算审核造价及其组成：详见发布预算审核书及编制说明 ；

- 工程最高限价及其组成和计算方法：（如下）

- 工程最高限价=（工程预算审核价-不可竞争费）×（1-下浮率）+不可竞争费

- =(419180元-7379元)×（1-12%）+7379

- =369764元；

- 下浮率为12%，不可竞争费：7379元（其中安全文明施工费：7379元）；

- 2.5.工期要求： 30 个日历天

- 3.承包单位资格要求

- 3.1.本发包项目要求承包单位应当为仙游县城北振兴乡村投资有限公司小规模工程服务超市内企业。

- 3.2投标人具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的经年检合格的市政公用工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）和有效的《施工企业安全生产许可证》；

- 3.3投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。

- 3.4本招标项目不接受联合体投标；

- 3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

- 4、招标文件的获取

- 1)招标人自2025 年10月27日起在仙游县人民政府鲤城街道办事处网（http://www.xianyou.gov.cn/lcjd/tzgg/）及仙游县数字城市电子交易服务平台(https://ptxy.etrading.cn)发布招标公告，投标人可登录网站自行下载招标文件等相关资料。

- 5、工程评审方式：

- 工程最高限价： 369764 元

- 公司内部发包采用经评审的合理低价中标方式确定中标人。即投标人在合理区间（为最高限价再下浮：市政7%-10%、即343881元—332788元）内进行报价（报价保留整数，未在此区间内报价或者报价数值非整数的均为无效报价，不参与评标）

- 评标价=投标人报价平均值×（1-期望值系数）+期望值×期望值系数

- 期望值系数为开标前招标人随机抽取1个数字（①=0.3、②=0.4、③=0.5、④=0.6、⑤=0.7），抽取方式由电子交易平台线上随机抽取

- 期望值为最高限价×由招标人在开标前随机抽取1个数字（市政：①=0.9、②=0.905、③=0.91、④=0.915、⑤=0.92、⑥=0.925、⑦=0.93 ），抽取方式由电子交易平台线上随机抽取。

- 投标人按公告要求截止前递交投标报价文件。工作人员现场开启招标文件并唱标后计算投标人报价平均值。（按四舍五入保留两位小数点）。（注：逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。）

- 投标人的报价最接近评标价的下限为中标人，有两个及以上报价相同的，则抽签决定中标人，中标合同价为中标人报价。

- 若投标人的报价均高于评标价，最接近评标价的投标人为中标人，有两个及以上报价相同的，则抽签决定中标人，中标合同价为中标人报价。

- 应急工程直接指定中标人，工程量按实计取，中标合同价=最高限价×相应工程类别合理区间下浮率的平均值（如：房建工程中标合同价=工程预算审核价×（1-10%）×（1-5.5%））。

- 6、合同签订及工程款支付

- 6.1、招标人在领取中标通知书后10日内与中标人签订书面承发包合同。施工合同应当按规定明确配备工程项目管理人员。

- 6.2、工程款支付：工程进度款及所有工程款待该项目的上级补助资金全部下拨到位后，在工程竣工（交工、完工）验收合格并结算审核后，支付至工程结算审核总价的97%，余下的3%作为质量保证金，质量保证金待工程保修期满2年后无息返还（工程保修期为： 从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计24个月）。

- 7、履约保证金：

- 7.1履约保证金数额为合同金额的10%，承包人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

- 8.发布公告的媒介

- 招标人在仙游县人民政府鲤城街道办事处网（http://www.xianyou.gov.cn/lcjd/tzgg/）及仙游县数字城市电子交易服务平台(https://ptxy.etrading.cn)上发布招标公告及中标公示，公示时间不少于3日。

- 9、投标保证金的递交

- 本工程投标保证金为人民币  捌仟叁佰元整（￥8300元），具体办理详见招标文件投标人须知第16点。

- 10.投标文件的递交

- 10.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上仙游县数字城市电子交易服务平台(https://ptxy.etrading.cn)投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。

- 10.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2025 年11月07日15 时 00 分前通过仙游县数字城市电子交易服务平台（https://ptxy.etrading.cn/）递交电子投标文件。投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，本招标项目采用远程解密投标文件。

- 10.3逾期提交的网上投标文件，招标人将拒绝接收。

- 其他说明：

- 1）本项目为线上电子投标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标保证金按招标文件要求执行。

- 2）开标地点：在仙游县供销合作联社二楼（福建省莆田市仙游县鲤城街道公园街168号）设开标会场，诚邀投标人到场参加开标会。

- 3）投标人可通过仙游县数字城市电子交易服务平台全程观看开标过程，对开标过程有异议的，可以线上当场提出。

- 4）仙游县数字城市电子交易服务平台（https://ptxy.etrading.cn/）将于2024年12月1日停止使用，本站所有招标信息及未完标的将继续在数字仙游电子业务平台(http://fixyst.cn/)上进行。请各投标人知悉!

- 12、联系方式

- 招标人：仙游县城北振兴乡村投资有限公司

- 地址：莆田市仙游县

- 联系人：林先生

- 电话：13959561158

- 招标代理机构：福建鑫恒源工程咨询有限公司

- 地址：莆田市城厢区

- 联系人：小杨

- 电话：18059522895