莆田市房屋建筑和市政基础设施工程
设 计 招 标 文 件

（随机抽取法试行范本）

（2013年版）
招 标 编 号： 玖安仙招字【2024】017号     
项 目名 称：  仙游县鲤南西华学府安置房小区电力配套工程设计         
招  标  人： 仙游县新园城市建设开发有限公司  (盖章)
招标代理人： 玖安宏盛工程项目管理有限公司   (盖章)

日   期：2024年 11 月
目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款（格式）

第四章  投标文件格式

第一章  招标公告
招标条件

本招标项目仙游县鲤南西华学府安置房小区电力配套工程设计已批准建设，项目业主为仙游县新园城市建设开发有限公司，建设资金来自自筹，委托的招标代理单位为玖安宏盛工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的  设计 进行 公开 招标。

项目概况和招标范围

1）建设地点：仙游县   

2）建设规模：总建筑面积109313.73平方米，计容建筑面积83356.12平方米，地下建筑面积24840.3平方米，地上不计容建筑面积1117.31平方米。
3）招标范围和内容：工程概算、修建性详细规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计、后续设计服务（相关临时设施工程的设计、建设报审、招投标和施工所需的全部图纸设计，含施工期间设计指导、技术服务和配合图纸审查），根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均包含，但不限上述范围。
4）设计总周期: 

(1)设计总周期60天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

(2)方案设计：自合同签订后 15 日历天内向招标人提交正式方案文本。

(3)初步设计阶段 ：设计方案通过审查后 15 日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）

(4)施工图设计：初步设计审查合格后 30 日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。施工图的设计范围由招标人根据实际情况需要分期设计，按分期设计。 

（5）中标人逾期不能完成的按￥1000元/天扣除设计费。

（6）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

(7)后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计。。
5) 设计质量标准、要求：

（1）符合设计规范要求，中标人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。

（2）若上级主管部门要求对中标人提交的设计文件进行调整、修正、变更，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。

（3）中标人除提交给招标人正式书面设计文件还应提交可编辑的正式CAD电子文档（刻录成光盘）。 

（4）项目工程施工过程中，中标人应按规定派驻现场设计代表，配合招标人及时解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，配合招标人做好变更设计的审查报批工作。

3.投标人的资格及资质要求

1) 本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合类甲级资质或电力行业乙级及以上资质或电力（送电工程、变电工程）专业丙级及以上资质并具有独立法人资格的企业。

2) 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的电气工程专业中级工程师及以上职称；设计项目负责人须为投标人的在职人员（项目负责人所属单位以注册执业证书的工作单位或社保管理部门出具的项目负责人近三个月该单位的社保证明为准。项目负责人专业以职称证上的专业为准，若未能在证书上体现专业的，按资格不合格处理）；

3) 凡符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的投标人均可参与投标。

4) 本招标项目 不接受 联合体投标；

5) 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目设计的能力，具体要求详见招标文件；

6 本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。
4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年11月20日 08 时 00 分 00 秒至2024年12月02日09时30分00 秒通过仙游县鲤南镇人民政府信息公开网（http://www.xianyou.gov.cn/lnz/tzgg/）和仙游县数字城市电子交易服务平台(https://ptxy.etrading.cn)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。
4.2招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以仙游县数字城市电子交易服务平台（https://ptxy.etrading.cn/）网上递交投标文件为准。资格审查小组只对网上递交投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。

6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为 5000 元，以现金形式在开标现场提交。
7.投标文件的递交

1）投标文件提交的截止时间(投标截止时间)：北京时间 2024年 12 月 02 日09时30分。

2）逾期提交或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

8.发布公告的媒介

招标人同时在仙游县鲤南镇人民政府信息公开网（http://www.xianyou.gov.cn/lnz/tzgg/）和仙游县数字城市电子交易服务平台(https://ptxy.etrading.cn)发布招标公告。

9.联系方式

招标人：仙游县新园城市建设开发有限公司
地址：仙游县，邮编：351200
电子邮箱:/
电话：136 6693 2525，传真：/
联系人：黄先生
招标代理机构：玖安宏盛工程项目管理有限公司
地址：仙游县，邮编：351200
电子邮箱:/
电话：17759013168，传真：/
联系人：刘先生
第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1项目名称：仙游县鲤南西华学府安置房小区电力配套工程设计
1.1建设地点：仙游县
1.2建设规模： 总建筑面积109313.73平方米，计容建筑面积83356.12平方米，地下建筑面积24840.3平方米，地上不计容建筑面积1117.31平方米。
1.3招标范围和内容：工程概算、修建性详细规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计、后续设计服务（相关临时设施工程的设计、建设报审、招投标和施工所需的全部图纸设计，含施工期间设计指导、技术服务和配合图纸审查），根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均包含，但不限上述范围。
1.4 资金来源：自筹
1.5 合同价格形式： 固定总价包干
1.6 误期违约金： 设计周期自合同签订之日起起算，中标人逾期违约金为1000元/日 ，上述时间不含审查批复时间。
2.招标项目的设计周期和质量标准

2.1设计周期：(1)设计总周期60天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：

(2)方案设计：自合同签订后 15 日历天内向招标人提交正式方案文本。

(3)初步设计阶段 ：设计方案通过审查后 15 日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）

(4)施工图设计：初步设计审查合格后 30 日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。施工图的设计范围由招标人根据实际情况需要分期设计，按分期设计。 

（5）中标人逾期不能完成的按￥1000元/天扣除设计费。

（6）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

(7)后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计。 

2.2设计质量标准、要求：

（1）符合设计规范要求，中标人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。

（2）若上级主管部门要求对中标人提交的设计文件进行调整、修正、变更，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。

（3）中标人除提交给招标人正式书面设计文件还应提交可编辑的正式CAD电子文档（刻录成光盘）。 

（4）项目工程施工过程中，中标人应按规定派驻现场设计代表，配合招标人及时解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，配合招标人做好变更设计的审查报批工作。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合类甲级资质或电力行业乙级及以上资质或电力（送电工程、变电工程）专业丙级及以上资质并具有独立法人资格的企业。

3.2投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的电气工程专业中级工程师及以上职称；设计项目负责人须为投标人的在职人员（项目负责人所属单位以注册执业证书的工作单位或社保管理部门出具的项目负责人近三个月该单位的社保证明为准。项目负责人专业以职称证上的专业为准，若未能在证书上体现专业的，按资格不合格处理）；

3.3 凡符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的投标人均可参与投标。

3.4 本招标项目 不接受 联合体投标；

3.5 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目设计的能力，具体要求详见招标文件；

3.6 本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。
3.3投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； 

(2)为本项目(标段)的代建人；

(3)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(4)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(5)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(6)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)企业法人、拟派出主要项目负责人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(12)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市发展服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

(13)投标人或参加本次投标的项目管理人员存在《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号第四条第七款规定情形的。
4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

 (二)招标文件

8.招标文件的组成内容
本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

凡有意参加投标者，请于2024年11月20日 08 时 00 分 00 秒至2024年12月02日09时30分00 秒通过仙游县鲤南镇人民政府信息公开网（http://www.xianyou.gov.cn/lnz/tzgg/）和仙游县数字城市电子交易服务平台(https://ptxy.etrading.cn)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件中若存在疑问的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2024年11月23日17：00前通过仙游县数字城市电子交易服务平台（http://ptxy.etrading.cn）在线提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

11.2招标人将在2024年11月25日17：30前，对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过仙游县数字城市电子交易服务平台（http://ptxy.etrading.cn）和仙游县度尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/dwz/xxgk/tzgg/）发布。如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足1个工作日的且澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
12.设计费用

12.1本项目设计费用：根据《福建省电力有限公司城市配网建设与改造工程概（预)算编制规定（试行)》通知，工程设计费按工程预算审核后的总造价为 300 万元以内的按 4.5%六折后计取，如工程预算审核价后造价在 300 万元以上（含 300万元）则按3.2%六折后计取。
12.2中标后，不因不可预见因素而进行调整设计费用。

12.3开标后设计费采用固定价格方式包干使用。在合同实施期间设计费不因国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
(三)投标文件

13.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

投标函；
附：投标保证金有关单据
投标函附表；
资格审查；
资格审查附表：
附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）
附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明
附表3：授权委托书
附表4：拟担任主要设计人员简历表和执业资格（职称）证书
附表5：设计项目负责人到位承诺书
附表6：其他需要提交的资料。
14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金

15.1投标保证金金额：人民币伍仟元整。
未中标投标人的投标保证金，将在评标结束后当场退还；中标的投标人的投标保证金，在中标人合同签订后，无息退还。
15.2投标保证金形式： 本项目可以使用下列第①、②、③、④种形式提交。

①现金形式:投标保证金以现金转账形式递交的，应在截标前通过投标人开户行基本账户转入招标人指定的银行专户并写明系统生成编号或招标文件编号均可。缴交时间确认以招标文件指定银行在截标时出具的对账单为准。若对账单上和投标保证金缴交凭证电子件或复印件（加盖投标人公章）均没有体现系统生成编号或招标文件编号的，则视为该投标人未提交投标保证金，投标书退还投标人，不予开封。截标时，招标人应当负责查询该项目投标保证金入账情况。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行账号：

户名：苏州国泰新点软件有限公司 

开户行：平安银行南通分行营业部

账号：在线获取保证金子账号

②银行保函形式： 保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）。

投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明系统生成编号或招标文件编号均可 。采开具保函费用由投标人自理。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明系统生成编号或招标文件编号均可。开具保函费用由投标人自理。

④保险公司出具的投标保证保险形式：保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。) 。

投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明系统生成编号或招标文件编号均可。开具保证保险的费用由投标人自理。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 投标保函采用电子保函形式，且应满足闽建筑[2020]8号文件规定。

⑤ 根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定，本工程取消使用纸质保函及为统一规范各保函开立人开具的到账证明，投标人须按照到账证明格式（详见招标文件附件：到账证明（格式））制作。 

投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。

15.3招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

15.4未按要求提交投标保证金到指定银行专户（以对账单为准）的投标将被视为无效投标。

15.5投标人的投标保证金应退还到投标人开户行基本账户。
15.6投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。
15.7发生下列情况之一，投标保证金将被没收
(1)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；
(2)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；
(3)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(4)法律、法规规定的其他情形。
16.投标文件的编制

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程设计发包价、招标设计周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

17.投标文件为电子投标
本工程采用电子招投标，按招标公告要求时间进行递交。

18.投标文件的提交地点、提交截止时间

18.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2024年12月02日 09 时 30分。投标人应在截止时间前通过 仙游县鲤南镇人民政府信息公开网（http://www.xianyou.gov.cn/lnz/tzgg/）和仙游县数字城市电子交易服务平台(https://ptxy.etrading.cn)递交电子投标文件。

18.2 招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上（仙游县数字城市电子交易服务平台）投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。

18.3投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
(四)开标、评标及定标

19.开标 

19.1开标会定于2024年12月02日 09时30分在仙游县数字城市电子交易服务平台在线公开开标，投标人应在线参加开标。同时招标人在仙游县水乡丽都西南门旁一楼会议室（仙游县供销集团)设置开标会场，诚邀投标人到场参加开标会。开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请招标监督人员参加。

19.2电子交易平台开标程序：

（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台公布投标名单后显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。其他已解密投标文件的开标可以继续进行。
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容。
19.3开标补救方案
19.3.1开标过程中因本章第21.3.2项、第21.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

19.3.2因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

19.3.3当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； 

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

19.3.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息做出妥善保密处理； 

19.3.5若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。
19.4资格审查小组
招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查
20.评标

20.1 资格审查委员会审查投标文件，确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质不符合招标文件要求的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；
20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4具有投标须知第3.3条情形之一的；
20.1.5对工程承包价和质量的承诺不满足招标文件要求的；

20.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的；

20.1.7投标人受过惩戒，限制投标资格的期限未满；

20.1.8投标人未按招标文件要求提供企业及个人的证书、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的；
20.1.9投标人提供的设计负责人注册信息在福建省建设行业信息公开平台上查询不到的；
20.1.10招标文件规定的其它废标情形的。
21.确定中标人

21.1 从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

21.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

21.2.1由招标人公开随机抽取确定中标人。确定中标人的程序为：以系统生成的投标人代表号（该代表号即为抽取入围单位时系统生成的代表号）来代表该相应投标单位，由招标人在系统上随机抽取一个中标球号，该中标球号与投标人代表号相同的，则该对应的投标单位即为中标单位。

21.2.2招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

21.3投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。 

21.4 经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

21.5有以下情形的，不得参加随机抽取：

①被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；

②投标人提供的投标人申请书内容弄虚作假的；

④近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录的企业及其专业人员的投标，通报中明确限制期限超过三个月的，按通报执行。
22.中标通知和中标公示

22.1在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目负责人姓名，在招标人在和仙游县数字城市电子交易服务平台（https://ptxy.etrading.cn/）上公示。

22.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内发出中标通知书。

22.3投标人应在中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内找招标人（招标代理人）领取中标通知书，不按期领取中标通知书，取消中标资格，没收投标保证金
23.附则

23.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

23.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人须在半个小时内在线上向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

23.3中标人应在领取中标通知书时向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以电子交易平台上的电子投标文件为准。

23.4投标人应对其提供材料的真实性和准确性负责。
(五)授予合同

24  签订合同

24.1 中标人必须于领取中标通知书后5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计承包合同双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订建设工程设计承包合同后十五日内将设计承包合同原件提交相关行政监督部门备案。

24.3中标单位逾期不与建设单位签订建设工程设计承包合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。
25  履约担保

25.1中标人中标后在签订建设工程设计合同前须向招标人交纳的履约保证金为：3万元。履约保证金可采用现金或银行保函或保险保函或担保保函的方式缴纳，履约保证金的有效期截止到工程骏工验收完成之日后，中标人可向招标人申请返回履约保证金，招标人必须在工程竣工验收合格后28天内予以无息退还。

25.2履约保证金在乙方将所有施工图经相关专业部门全面审查合格后七天内无息退还。

25.3中标人未能完成招标文件规定范围内的设计内容，其履约保证金不予退还。
 (六)标后管理

26.标后管理

本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府、仙游县人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。主要有《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综[2013]55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》的通知（莆招投标办[2013]2号）、《莆田市人民政府关于印发〈莆田市建设工程标后管理规定〉的通知》（莆政综〔2020〕47号）及仙游县行政区域内颁发的工程招投标相关规定执行。
第三章  合 同 条 款（格式）

[image: image1.png]GF—2015—0210
ARG

HB TR S R R A
(Flr R TRE)

HEFENBES RS

ERTRFREREE



 
招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕（格式）
	序号
	条款号
	名称
	信息或数据

	1
	一、
	工程概况
	1.工程名称：仙游县鲤南西华学府安置房小区电力配套工程设计 。
2.工程批准、核准或备案文号：                          。
3.工程内容及规模：详见招标文件  。
4.工程所在地详细地址：详见招标文件。
5.工程投资估算：                                      。
6.工程进度安排：详见招标文件 。
7.工程主要技术标准：符合相关规范标准 。

	2
	二、
	工程设计范围、阶段与服务内容
	一、本工程设计范围
工程概算、修建性详细规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计、后续设计服务（相关临时设施工程的设计、建设报审、招投标和施工所需的全部图纸设计，含施工期间设计指导、技术服务和配合图纸审查），根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均包含，但不限上述范围。
二、本工程设计阶段划分
初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。
三、各阶段服务内容
1.初步（基础）设计阶段
2.非标准设备设计阶段（如有）
3.施工图设计阶段
4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）


	3
	三、
	工程设计周期
	方案优化  ：15日历日
初步设计  ：15日历日
施工图设计：30日历日

(1)设计总周期60天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：
(2)方案设计：自合同签订后 15 日历天内向招标人提交正式方案文本。
(3)初步设计阶段 ：设计方案通过审查后 15 日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）
(4)施工图设计：初步设计审查合格后 30 日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。施工图的设计范围由招标人根据实际情况需要分期设计，按分期设计。 
（5）中标人逾期不能完成的按￥1000元/天扣除设计费。
    （6）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。
(7)后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计。

	4
	四、
	合同价格形式与签约合同价
	合同价格形式：
设计费金额：　　　　　　，设计费浮动幅度为   %。
设计费收费依据和计算方法：　　　　　　
　　上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算在投标时作出的报价。若工程估算与经批准的概算不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但招标文件约定的设计费浮动幅度不变。

	5
	4.1
	提供工程设计资料
	规划图、红线图、规划意见书、可行性研究报告、建议书批复等

	6
	7.3
	工程设计文件交付的时间和份数
	设计人需提供的成果文件包括以下内容：
序号
资料及文件名称
份数
1
方案优化设计
15
2
初步设计
15
3
初步设计概算
15
4
施工图设计
（用于各施工合同段招标的设计文件）
25
5
最终成果的书面计算书
3
6
不加密、可编辑的全部存档图纸和计算书的电子拷盘
3


	7
	10.3、10.4
	定金、进度款
	1. 设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式增值税专用发票。
（1）施工图设计文件图审合格后且提交完整的图审合格的施工图后7天内付至设计费的50%；
（2）工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人7日内，支付合同总额MACROBUTTON emptymacro      50％尾款，并结清设计费。中标人对本项目所有设计必须全程服务。（设计周期自合同签订之日起合同签订之日起算，中标人逾期违约金为1000元/日 ，上述时间不含审查批复时间。

	8
	18
	其他
	建设规模可能发生变化，中标单位不得以任何理由拒绝勘察、设计，不因工期变化等而调整所有费用，投标人在投标时应充分考虑工程延期、施工勘察及设计变更风险，中标后不另行计取设计延期、变更引起的相关费用。

	9
	补充合同条款
	
	结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下：
设计服务基本要求
设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
承担方案优化及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中，但涉及重大修改的由双方另行协商。
委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。
工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，赔偿金额双方协商且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。
对设计人员的基本要求
中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。
中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。
常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。
其他补充条款：（由招标人根据项目的实际情况提出具体内容）
　详见专用合同条款　


说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。本表数据由招标人在《专用本》中填入。

第2节 合同条款
原则上采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程设计合同示范文本〔房屋建筑工程〕》（GF-2015-0209）或《建设工程设计合同示范文本〔专业建设工程〕》（GF-2015-0210）格式条款。据招标项目所选用的设计合同按照相应要求填入具体数据
施工图设计质量保证

	一、单位质量方式：

精心设计  优质服务  质量为本  用户至上。

树立以用户为中心的理念，依据法律法规和用户的需求，信守合同，遵守承诺，为用户提供经济、合理、先进的设计成果，以高品质的产品和服务，达到用户满意。

	二、设计质量管理主要程序及管理理点：

（一）明确各级岗位质量责任制，加强设计阶段的过程控制。

在设计过程的质量控制中，首先确定项目负责人、专业负责人、设计人员、校对人员、审核人员，明确相关人员岗位职责，确保设计文件、图纸符合规范、规程规定，满足各部门对本项目的要求。在设计过程中，要求各级岗位做到职责分明，层层控制把关，使设计中出现的错、漏、碰、缺等常见病切实得以克服。

（二）加强对设计项目的安排和管理工作，确保设计文件按期交付。

为了保证设计文件按时交付和满足工期要求，对每项设计工作都制订了严密的计划作业表，并对作业表的执行情况进行考核，对于按期或提前完成作业表计划或因主观原因推迟完成作业表计划的专业，规定了严格的奖罚措施。

（三）针对项目难点和关键问题，拟定对策措施。

（四）加强对不合格品的控制，防止不合格品出门。

（五）加强配合施工管理，努力提高服务质量。

做好设计文件交付后的技术交底、施工配合、设计变更及各类验收等后期服务工作，及时派遗设计人员前往工地，解决施工中出现的技术问题。当工程交付运营一段时间后，我院将有代表性地组织有关人员赴现场进行设计回访，听取用户意见，实地了解工程状况和设备使用情况，总结设计经验不断提高设计水平。

设计服务要求

1、设计单位（乙方或承包人，下同）承包合同实施期间须配合的内容及工作包括以下内容：
1)、配合从工程项目设计合同签订之日起到工程竣工决算通过之日止；
2)、乙方应负责向甲方（业主下同）选择的施工单位解释设计意图及施工内容，并负责进行技术交底；
3)、在整个承包合同实施过程中，乙方应主动和甲方、招标代理单位、预算编制和审核单位、施工单位、监理单位密切配合，及时协调解决实施过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定程序适时变更设计；
4)、乙方应按甲方或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收和配套设施的交验，参加工程验收；
5)、由于乙方原因需要对原设计做出修改时，在得到甲方认可后乙方应无偿并及时完成相应的设计修改；
6)、在承包合同实施期间：（1）工程招标或预算编制审核过程中，乙方在收到甲方或其委托的招标代理单位、工程预算编制单位等提出的设计问题后，应在24小时内给予书面答复（特别重大的技术问题应不超过72小时）；（2）工程施工过程，乙方在收到甲方或其委托的监理方等提出的设计问题后，应在24小时内给予书面答复，最迟不应超过48小时（特别重大的技术问题应不超过一周）；（3）以上逾期不予书面答复的，招标人将作出相应处罚。
7)、在工程实施期间，乙方应出席由甲方召集，并提前2天预告的有关会议。如乙方24小时内无书面回复则视作确认，所需费用由乙方自理；
8)、施工中碰到突发性事件或需要设计在施工现场解决的重大修改，乙方应无条件及时到场；
9)、工程施工过程，乙方应按甲方施工现场需要，至少派出壹名设计人员提供现场服务；在结构全部封顶前，每月驻地不少于22日历天；结构全部封顶后，每月驻地不少于14日历天。乙方未按要求天数驻地招标人将作出相应处罚。
2、承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
（一）承包人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给招标人造成损失的，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向设计招标主管部门报备。
（二）承包人的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，承包人应向发包人提出更换设计项目负责人申请同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，承包人应当赔偿招标人损失，其每更换一人次扣罚设计费10000元，发包人直接从设计费中扣除。　　
（三）承包人承诺派出其他主要设计人员如需更换的，应事先向发包人提出更换的书面申请同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。同时，承包人应当赔偿招标人损失，其每更换一人次扣罚设计费5000元，发包人直接从设计费中扣除。
（四）当承包人在履行合同过程中未能按投标文件规定的设备和人员投入，或工期不能满足要求，每延误一天按1000元作为违约金，由发包人从设计费中扣除。或在招标人提出警告2天内，未采取有效措施进行赶工，由发包人另行指定设计单位进场完成设计任务，由此产生的费用增加及损失由承包人承担。承包人延误的工期，最长不能超过7天，否则，招标人有权解除合同，没收履约保证金，并按本合同设计费用总金额的20%追究中标人的违约责任。
（五）设计成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由中标人自行负责补充设计或重新设计直至符合要求。


投标文件格式

项目名称：__________________
招标编号：__________________
投 标 文 件
投标文件内容               资格审查文件              
投标人:（盖投标人单位公章）
法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）
日期：__________年_____月_____日
投标文件目录

项目名称：__________________

招标编号：__________________ 

投 标 文 件
投标文件内容               资格审查文件              
投   标   人:                （盖投标人单位公章）
法定代表人    （签字或盖章）或其委托代理人：    （签字）
日期：__________年_____月_____日
目  录
投标函；
附：投标保证金有关单据
投标函附表；
资格审查；
资格审查附表：
附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）
附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明
附表3：授权委托书
附表4：拟担任主要设计人员简历表和执业资格（职称）证书
附表5：设计项目负责人到位承诺书
附表6：其他需要提交的资料
投标函
投 标 函
致：                    （招标人）
根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：
1、招标文件中要求的投标文件；
2、金额为                   元的投标保证金；
3、其他资料。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。
2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。
3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
投标人：                                      （盖投标人单位公章）
地址：                                     邮编：               

电话：                                     传真：               
法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）
拟担任设计项目负责人：                    （签字）
日期：            年     月    日
注：须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或保函或保险凭证或接收单位开具的收款证明复印件及投标人企业基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）装入投标文件正本中，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被否决。

投标函附表
投 标 函 附 表
	项目名称
	
	招标编号
	

	投标人名称
	

	设计项目负责人
	姓名：             

	设计费投标报价
金额
	（大写）人民币                      元；
（小写）￥                      元。

	设计周期
	方案优化    ：          日历日
初步设计    ：          日历日
施工图设计  ：          日历日

	备注
	


投标人：                                     （盖投标人单位公章） 
地址：                                       邮编：         

电话：                                         传真：         
法定代表人         （签字或盖章）或授权委托人：          （签字） 
拟担任设计项目负责人：                   （签字）
日期：            年    月    日

资格审查申请函

资格审查申请函
致：              （招标人）
1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。
    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。
    3．本申请书包括以下内容：
    （1）资格审查申请函；
    （2）资格审查申请函附表；
……
4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由       （姓名）任设计项目负责人。
5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。
6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：        （签字） 
投标人：                                （盖投标人单位公章）
拟担任设计项目负责人：                  （签字） 
日期：            年    月    日
资格审查申请函附表

附表1  投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）
投 标 申 请 人 基 本 情 况 表
	投标人全称
	

	资质等级及业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职   务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电         话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	职工人数
	

	管理体系认证证书
	

	基本情况简介：


投标人：                       （盖投标人单位公章） 

      法定代表人姓名：                                            
      法定代表人：      （签字或盖章）或授权委托人：      （签字）
      日期：            年     月     日
注：须附上：投标人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。
附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明
2-1. 法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
单位名称：                                             
地    址：                                             
姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                     （盖投标人单位盖章） 
日期：        年     月    日
2-2.设计单位技术负责人身份证明书
设计单位技术负责人身份证明书
单位名称：                            （投标人名称） 
地址：______________                __（投标人地址）
姓名：            身份证号码：                            性别：    

年龄：        职务：___    _____系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。
特此证明
投标人：            （盖投标人单位公章）
日期：        年    月    日
2.3设计项目负责人身份证明
设计项目负责人身份证明
单位名称：                         （投标人名称）  
地址：_________             _______（投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：________职称：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。
特此证明
投标人：            （盖投标人单位公章）
日期：        年    月    日
附表3：授权委托书
授 权 委 托 书
致：                  （招标人）
本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。
    本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。
    授权代表无权转让委托权，特此委托。
投标人：                               （盖投标人单位公章）
法定代表人姓名：            （签字或盖章）； 职务：               

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：               

日期：             年           月           日
附表4：拟担任主要设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书
拟担任主要设计人员简历表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册（若要求）
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模（投资额、设计专业内容）
	该项目中担任职务

	
	
	


（加盖投标人单位公章）
注：1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，包括设计项目负责人的执业资格证书（如有）和身份证复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章。
2．投标人拟担任设计项目负责人必须是本单位正式在岗职工。所谓本单位正式在岗职工，是指具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；若投标人为高等院校或科研机构所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校或科研机构证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查或住房城乡建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。
3．设计项目负责人资格应与所承担的设计项目相适应；投标人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。
附表5：设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书
设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书
致：               （招标人名称）
本承诺书声明：我方填报的拟担任本项目设计项目负责人系我方正式职工或招标文件允许的外聘人员，保证在编号为            （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。
                        投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
日期：       年   月   日
附表6：其他需要提交的资料
    根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。
