招标公告

招标编号：中科仙招[2025]第033号

1.项目条件：

本项目鲤南镇下楼村临时便道已批准建设，仙游县鲤南镇下楼村民委员会委托仙游县鲤南镇振兴乡村投资有限公司，建设资金来源上级补助及自筹，不属于依法必须招标的项目。本项目已具备施工条件，现采用经评审的合理低价中标方式确定中标人。

2.项目概况：

2.1.工程建设地点：仙游县鲤南镇；

2.2.工程建设规模：约人民币29万元；

2.3.发包范围和内容：

（1）发包范围：按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明；

（2）发包内容：详见发布预算书及编制说明；

2.4.工程预算造价及其组成：详见发布预算书及编制说明；

工程最高限价及其组成和计算方法：（如下）

工程最高限价=(工程预算审核价-不可竞争费）×(1-下浮率)+不可竞争费

=（294624元-4773元）×（1-12%）+4773元

=259842元(人民币)

不可竞争费：4773元（安全生产费：4335元，工伤保险费：438元）

本工程综合公路工程下浮率为12%；

2.5.工期要求：30个日历天

3.承包单位资格要求：

3.1.本发包项目要求承包单位应当为仙游县鲤南镇振兴乡村投资有限公司小规模工程服务超市内企业。

3.2在鲤南镇有在建工程未验收的不得参与本次投标。

3.3投标人具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的经年检合格的公路工程施工总承包叁级及以上（不分主、增项差别）和有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.4投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于贰级公路工程专业注册建造师执业资格，且持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证；项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)(以建造师注册证书上的所属单位为准)。

3.5本招标项目不接受联合体投标。

3.6本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取：

1）招标人自2025年10月29日起在仙游县鲤南镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/lnz/tzgg/）及数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）发布招标公告，投标人可登录网站自行下载招标文件等相关资料。

2)书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以仙游县鲤南镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/lnz/tzgg/）及数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）下载的为准。

5.工程评审方式：

本工程最高限价：人民币259842元

公司内部发包采用经评审的合理低价中标方式确定中标人。即投标人在合理区间（为最高限价再下浮：交通5%-8%、即239055元-246850元）内进行报价（报价保留整数，未在此区间内报价或者报价数值非整数的均为无效报价，不参与评标）

评标价=投标人报价平均值×（1-期望值系数）+期望值×期望值系数

期望值系数为开标前招标人随机抽取1个数字（①=0.3、②=0.4、③=0.5、④=0.6、⑤=0.7）抽取方式由电子交易平台线上随机抽取

期望值为最高限价×由招标人在开标前随机抽取1个数字（交通：①=0.92、②=0.925、③=0.93、④=0.935、⑤=0.94、⑥=0.945、⑦=0.95）确定。抽取方式由电子交易平台线上随机抽取

投标人按公告要求截止前递交投标报价文件。工作人员现场开启招标文件并唱标后计算投标人报价平均值。（按四舍五入保留两位小数点）。（按四舍五入保留两位小数点）。（注：逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。）

（1）投标人的报价最接近评标价的下限为中标人，有两个及以上报价相同的，则抽签决定中标人，中标合同价为中标人报价。

（2）若投标人的报价均高于评标价，最接近评标价的投标人为中标人，有两个及以上报价相同的，则抽签决定中标人，中标合同价为中标人报价。

（3）投标人数量仅为两家的，抽签决定中标人，中标合同价为投标人报价。

（4）投标人仅一家的则直接指定中标人，中标合同价为投标人报价。

（5）应急工程直接指定中标人，工程量按实计取，中标合同价=最高限价×相应工程类别合理区间下浮率的平均值【如：房建工程中标合同价=工程预算审核价×（1-10%）×（1-5.5%）】。

6、合同签订及工程款支付：

6.1工程款支付：工程款、在工程竣工（交工、完工）验收合格并结算审核后，待该项目的上级补助资金全部下拨到位后，支付至工程结算审核总价的97%，余下的3%作为质量保证金，质量保证金待工程保修期满2年后无息返还。项目相关税点，以承包单位实际发生的税点进行结算，税点超过9%的，按照9%结算。发票均开至建设单位。

7.履约保证金：

7.1履约保证金数额为合同金额的10%，投标人可以选择现金或银行保函。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

8.发布公告的媒介：

招标人在仙游县鲤南镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/lnz/tzgg/）及数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）发布招标公告及中标公示，公示时间不少于3日。

9、投标保证金的递交：

本招标项目的投标保证金为人民币伍仟伍佰圆整，具体提交方式详见招标文件投标须知第16点。

10.投标文件的递交：

10.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上数字仙游电子业务平台(http://fjxyst.cn/)投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。

10.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2025年 11 月4日10时00分前通过数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）递交电子投标文件。投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，本招标项目采用远程解密投标文件。

10.3逾期提交的网上投标文件，招标人将拒绝接收。

11、其他说明：

1）本项目为线上电子投标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人无需到开标现场参加招投标。投标保证金按招标文件要求执行，采用现金转账的备注系统生成编号或招标文件编号；采用保函的招标编号按系统生成编号或招标文件编号均可。

2）本项目需使用IE11浏览器方可线上解密，请投标人自行提前下载，如未下载或安装驱动导致解密失败，由此造成的后果企业自行承担。

3）项目相关税点：以承包单位实际发生的税点进行结算，税点超过9%的，按照9%结算。

4）开标地点：在仙游县供销合作联社二楼（福建省莆田市仙游县鲤城街道公园街168号）设置开标会场，采用线上开标，投标人可线上参加开标并观看，投标人也可现场开标观看。

5）投标人可通过数字仙游电子业务平台全程观看开标过程，对开标过程有异议的，可以线上当场提出。

12、联系方式：

招标人:仙游县鲤南镇振兴乡村投资有限公司

联系人:林先生

电话:13959574411

业主单位：仙游县鲤南镇下楼村民委员会

地址：仙游县

联系人：陈先生

电话：13799918292

招标代理公司：中科公诚设计集团有限公司

地址：仙游县

联系人：李先生

电话：18050523999

2025年 10月29日