仙政办〔2021〕52号

仙游县人民政府办公室关于印发仙游县“五水共治”三年行动计划和两年提升计划实施方案

（2021—2025年）的通知

各乡镇人民政府、管委会，鲤城街道办事处，县直各有关单位：

经县政府研究同意，现将《仙游县“五水共治”三年行动计划和两年提升计划实施方案（2021—2025年）》印发给你们，请根据分工方案，认真抓好任务落实。

仙游县人民政府办公室

2021年12月31日

（此件主动公开）

仙游县“五水共治”三年行动计划和两年

提升计划实施方案（2021—2025年）

为深入学习贯彻习近平总书记治理木兰溪重要理念，落实县第十四次党代会提出的“五水共治”（即治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水）部署要求，进一步巩固提升生态文明建设的“木兰溪样本”,结合我县工作实际，特制定本方案。

- 指导思想

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记治理木兰溪重要理念，以开展治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水“五水共治”为重要抓手，扎实推进科学治水、依法治水、铁腕治水、全民治水，倒逼产业转型升级，促进人水和谐，全面推进我县木兰溪流域系统治理，进一步巩固提升生态文明建设的木兰溪样本，为“加快融合发展、打造美丽仙游”提供支撑保障。

二、基本原则

——坚持科学规划、远近结合的原则。按照“三年明显见效、五年全面提升”的要求，做到高起点谋划，科学制定近期目标和远期目标。

——坚持标本兼治、综合治理的原则。采取控源、截污、固堤、强库、扩排、美化、引蓄、节水等综合性措施，做到兴利与除患相结合、开源与节流相结合、治理与保护相结合，保障水安全、改善水环境、促进全县环境综合提升。

——坚持突出重点、分类指导的原则。要从实际出发，因地制宜，创新思路，把握重点，系统推进，不断提高治污水、调蓄水、利用水、保护水的科学化水平，努力走出一条具有仙游特色的治水之路。

三、主要目标

力争通过3-5年时间的努力，全县水污染得到根本遏制，水环境得到明显改善，水安全得到明显加强，水资源开发利用和保障水平得到明显提高。

（一）治污水

重点推进城区雨污分离改造和农村污水管网规划、建设、纳污、运维，加强源头管控截污控源。加大入河排污口整治，加快工业污染行业淘汰和整治提升，推进种养殖业的集约化、规模化经营和污染物排放的集中化、无害化处理，控制农业面源污染，使水污染物排放总量明显下降，地表水环境质量明显改善。2021年河道保洁实现全覆盖，2021年底前实现河面无大面积漂浮物，无违法排污口；到2023年全县所有村（居）的生活垃圾得到有效处理，生活垃圾无害化处理率达98%以上，全县城镇污水处理率达到96%以上，城区、集镇区、开发区（工业园区）、小微企业园等污水实现全收集全处理，农村生活污水处理设施达到相关排放标准或再生利用要求。力争到2024年，全县农村生活污水治理率达100%。可养区内规模化畜禽养殖场要雨污分流、粪便污水资源化利用。严格执行禁限养区制度以及畜禽养殖区域和污染物排放总量“双控”制度，加强对规模生猪养殖场非洲猪瘟后复养的审批和把关，2021年底前完成全县已审批的生猪规模养殖场全部实现在线智能化防控并纳入监管平台，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，全县化肥使用量（折纯）逐年减少2%以上。到2022年全县畜禽排泄物资源化利用率达95%以上，2021年底前全县主要流域水质优良率100%，全县重要江河湖泊水功能区水质达标率达到100%，全县考核断面Ⅲ类以上水质比例达到100%。

（二）防洪水：完善防洪（潮）体系，加强堤防水闸建设以及小型水库除险加固。加快推进固堤、强库、扩排等三类工程建设，强化流域统筹、疏堵并举，全面提高防洪等级和洪水保障体系。重点实施防洪防潮安全保障工程，加强对全县123座水库、182座山塘的维修养护、除险加固。到2023年，木兰溪流域和沿海防洪防潮保障体系全面建成，通过新建及加高加固堤岸，修建水闸等措施，仙游主城区及重要集镇区的防洪标准提高到30年一遇，其余河段防洪标准提高到20年一遇的防洪标准。

（三）排涝水：重点推进城区易涝点专项整治，基本解决城区内涝问题。2021-2023年，通过开展城区易涝隐患点整治、完善城市排水管渠系统建设、加强排水设施管理维护、推进城市排水系统智慧化建设等，到2023年全面完成强台风、强降雨造成积水点的改造，消除易淹易涝片区，实现中小雨不积水，大雨暴雨不发生严重内涝，特大暴雨城市运转基本正常，不造成重大财产损失和人员伤亡。

（四）保供水：重点加快推进城乡供水一体化，强化二次供水监管，确保饮水安全。按照“厂网布局合理、资源高效利用、优先集中供水”原则和“水源相连、管网相通、水质安全、管理科学”的要求，加快新建和改扩建水厂建设进度，实施规模化水厂管网延伸工程，大力推进老旧管网改造和“一户一表”改造，巩固提升农村饮水安全水平，基本完成城乡供水一体化、农村供水城市化，逐步实现我县城乡供水“同质、同价、同服务”目标。

（五）抓节水：持续推进县域节水型社会建设、工业节水、农业节水等工作。重点推进工业企业节水、减少供水漏损、促进再生利用，实现合理利用水资源。全面推进超计划用水累进加价和城镇居民用水阶梯水价制度。通过实施城镇供水管网更新改造工程，到2023年，公共供水管网漏损率控制在10%以内。开展创建节水型示范企业活动，2022年12月底前主要用水工业企业中水回收利用率达50%以上。鼓励有条件的企业申报省级节水型企业，万元GDP用水量完成市下达指标。

四、主要任务

（一）治污水行动

1.加强源头污染治理。实施最严格的入河排污口监管制度，按照轻重缓急制定排污口治理计划，确保直排污水不入河。加强源头管控，控制排污总量和污染项目审批，严格治理工矿企业污染、城镇生活污染、畜禽养殖污染、水产养殖污染、农业面源污染。建立河道水质安全预警系统，落实水污染应急预案，实现河道水体清洁。（1）加大入河排污口整治。仙游生态环境局要定期对本辖区入河排污口进行全面排查复核，对存在反弹或新出现的入河排污口要督促相关乡镇（街道）和责任单位立即组织整治，确保直排污水不入河。2021年12月底前建立入河排污口信息管理系统，全面公布依法依规设置的入河排污口名单信息。（2）严格治理工矿企业污染。根据木兰溪流域干流和主要汇水支流范围内对水环境影响较大的企业、加工点、作坊整治计划，所有工业集聚区按规定建成污水集中处理设施，仙游生态环境局牵头于2021年底前完成安装自动在线监控装置。鼓励工业集聚区自行配套建设危险废物处置设施，安装视频监控设备。（3）严格治理畜禽养殖污染。严格执行禁限养区制度以及畜禽养殖区域和污染物排放总量“双控”制度，加强对规模生猪养殖场非洲猪瘟后复养的审批和把关，2021年底前完成全县已审批的生猪规模养殖场全部实现在线智能化防控并纳入监管平台，全县生猪规模养殖场全部完成畜禽粪污资源化利用设施升级改造，粪污处理设施装备配套率达到100%，到2022年全县畜禽粪污资源化利用率达95%以上。（4）严格治理水产养殖污染。由县农业农村局负责，2021年底前对不符合养殖水域规划的网箱养殖和温室养殖等进行专项整治和清退；由仙游生态环境局负责，全县所有水产养殖场全部实现在线智能化防控并纳入监管平台。生态环境部门负责每月随机抽查一次，并对尾水超标排放的养殖场依法依规进行查处。具体由农业农村部门制定专项工作方案。（5）严格治理农业面源污染。集成推广主要农作物测土配方施肥、有机肥替代、统防统治和绿色防控等技术，持续推进化肥农药减量增效行动，农业农村部门要于2021年12月底前提出具体目标、任务、举措等。

（责任单位：仙游生态环境局、县农业农村局、工信局、住建局、水利局、城市管理局、属地乡镇<街道>、管委会）

2.推进垃圾处理。完善村庄保洁制度，加强对河道、池塘、沟渠周边及水面垃圾的清理，实现生活垃圾日产日清；2021年底前，各乡镇（街道）要完成农村陈年垃圾清理任务。禁止城市向农村转移堆弃垃圾，防止在村庄周边形成新的垃圾污染。加强垃圾转运站管理，严格控制转运站垃圾渗滤液排放，垃圾转运车等设施清理污水纳入污水管网。

（责任单位：县城市管理局、农业农村局、仙游生态环境局、发改局、财政局、水利局、属地乡镇<街道>、管委会）

- 3.推进生活污水处理。（1）城镇生活污染治理。所有污水处理厂出水水质全部执行一级A标准并稳定达标排放，2022年12月要完成污水厂改扩建并投入使用。2021年年底前委托第三方（经批准授予特许经营权的县属国有企业）完成城镇既有管网的深度排查工作，并于2022年年底前全面完成城镇既有管网的修复改造工作。分期分批启动鲤城老城区和鲤南城区雨污分流改造和污水“断头管”打通工程，全面推进城镇雨污分流管网的分流改造。新建城区推行雨污全分流。坚持“河岸同治”的工作原则，集中力量加快推进，2022年12月底前完成鲤城街道、鲤南镇、度尾镇、大济镇、龙华镇、榜头镇、赖店镇、盖尾镇等8个木兰溪流域沿线汇水区域主要乡镇（街道）集镇区驻地村居民污水收集处理设施建设。2021年底前组织实施全县10座集镇区污水处理站提标改造工程，2021年底前分期分批实现所有学校与各类培训机构生活污水、所有加油站内汽车维修洗涤污水、所有汽车维修洗涤企业、农贸市场和大型商超污水、酒店和餐饮行业污水、房地产小区污水全面截污纳管。全县高速公路服务区、所有医疗机构、在建工地的各类污水按规定要求排放，并接入市政污水主干管内。（2）农村生活污水治理。仙游生态环境局作为全县农村生活污水治理行业主管部门，负责做好全县农村生活污水设施规划及行业监管、指导、考核等工作。县水利局负责指导对接各乡镇开展农村污水管网设计、污水管主材采购、施工、验收及交付运营维护，并牵头负责县城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂的日常运行维护管理，以及能够纳入3座污水处理厂的污水主干管建设运行维护管理。县住建局负责做好农村生活污水治理项目的施工技术指导，一线指导、监督农村污水治理建设工程质量，制定全县农村污水工程竣工验收管理办法，督促指导推动城镇（含乡镇）污水处理厂管网向城镇周边村庄延伸覆盖，并会同县水利局做好新旧管网、设施衔接工作，对PPP已建成的管网、设施以及2017年之前建设的农村存量污水处理设施项目开展评估验收，最大限度发挥已建存量管网的效用。由县水利局、仙游生态环境局牵头，计划用3年时间，按照“政府主导、乡镇主责、村居主体、群众参与、规范运行”的一体化推进机制，根据《仙游县农村污水治理专项规划》（2020-2030年），力争2024年底前全面完成全县农村生活污水提升治理任务。具体由县水利局牵头制定全县农村污水提升治理工作实施方案。

（责任单位：县住建局、仙游生态环境局、污水办、水利局、自然资源局、城市管理局、工信局、教育局、商务局、交通运输局、卫健局、农业农村局、市场监管局、财政局、发改局、行政服务中心、属地乡镇<街道>、管委会、建工集团、水务集团、地产开发公司）

（二）防洪水行动

重点推进木兰溪流域防洪工程建设，提高城镇防洪标准。加快推进木兰溪防洪工程仙游段工程建设、中小河流治理、山洪灾害防治、水库维养工程等。（1）防洪治理工程。按照防洪保安、生态治理、景观休闲“三位一体”思路，全面完成木兰溪防洪工程仙游段建设，2021年计划完成宝泉段右岸、仙度段D5标、盖尾段B2标建设任务；开展盖尾段B1标前期工作，动工建设仙度段D3-1标。2022年续建仙度段D2标、D3-1标，并动工建设盖尾段B1标、仙度段D3-2标、D7标建设。2023年全面全线完成仙游段建设任务。（2）中小河流治理。加快推进粗溪菜溪象山段、粗溪桥光段、中岳溪（一期）、中岳溪（二期）等4个项目建设，涉及总河长17.3公里。同时开展木兰溪支流大济溪（一、二期）、松坂溪、龙华溪（一、二期）、红河溪、沧溪、瑞沟河（一、二期）、度尾东峰溪及粗溪沽洲段、延寿溪东溪西林段、仙水溪支流榜头星潭溪等13条小流域治理工作，治理长度67.8公里。（3）水库维修养护。计划开展全县48座水库大坝安全鉴定、对全县95座公益性小型水库工程进行维修管护及开展监测系统建设，对全县病险山塘进行维修养护。（4）建设木兰溪流域治理中心（智慧木兰溪建设）。智慧水利系统涵盖流域内的河流、湖库水位、雨量、闸控、水质等信息，包括智慧水利综合应用平台、应用支撑平台、数据资源中心、智慧模型、天空地一体化全要素数据采集（水雨情自动测报系统、水质自动监测系统、视频监视系统、闸门计算机监控系统等）、通信网络系统建设、数据中心机房及调度指挥中心建设等。

（责任单位：县水利局、应急管理局、林业局、住建局、自然资源局、财政局、发改局、行政服务中心、气象局、水文局、属地乡镇<街道>）

（三）排涝水行动

①完善城市排水管渠系统。加大城市排水管渠新建、改建力度，打通连接断头管。老城区要加快推进雨污分流改造建设，新建城区要按不低于国家标准的要求建设雨污分流排水管渠，提升城市排水管渠整体排水能力。易涝区域路面要采取加密雨水口、增设线性排水沟渠等措施，加速路面排水。②完成易涝隐患点排查整治。各产权、建设单位要及时完成城市内涝隐患点的全面排查，以每个排水出口为单元划分最小排水区域，制定内涝解决方案和工程实施计划。③加强排水设施维护和保护。由各产权单位组织养管单位制定排水管道、暗渠、箱涵等排水设施全面清疏计划，2023年实现排水设施清疏全覆盖。建立排水管沟定期维护和清淤机制，按照排水设施不同保养频率要求，确保今后每三年至少完成一轮清淤。加大对堵塞排水设施、随意填埋河道、损坏排水管网设施和盗窃窨井盖等违法行为查处力度。④健全排水防涝应急体系。结合数字城管、网格化管理平台，加快建设内涝防治综合监控信息化管理平台，实现易涝点水位监测视频监控，并通过交警、城管和交通管理部门，联动开展有效的交通组织管理，确保涝时不发生安全事故。

（责任单位：县城市管理局、住建局和属地乡镇<街道>、管委会）

（四）保供水行动

1.加快推进城乡供水一体化。新建3处、改造4处日供水规模1万吨以上的水厂，铺设供水管道、改造简易供水系统、实施“一户一表”改造工程等，完成大济民生水厂、盖尾恒泉水厂、度尾水厂、枫亭溪南龙泉水厂的收购整合，规模化水厂集中供水率达到95%以上，确保全县城乡居民饮用水安全。至2023年，建成经济开发区水厂工程、城区第一水厂迁建项目、第二水厂工程（二期）、度尾水厂，续建民安水厂、榜头第三水厂，动工建设菜溪水厂等。全面完成赖店镇11个村管网改造项目及龙华镇10个村、城区10个城中村一户一表管网建设及管网延伸工程（仙游城区至龙华）项目。完成大济民生、盖尾恒泉、度尾、枫亭溪南龙泉4个民营水厂整合工作，建成城乡供水信息化中心。

（责任单位：县水利局、发改局、财政局、自然资源局、林业局、住建局、仙游生态环境局和属地乡镇<街道>、市城乡供水有限公司）

2.推进仙游县双溪口至木兰溪水系连通及生态综合整治工程建设。将双溪口水库水引至榜头第三水厂（规划）和城区第二水厂（扩建），以及将水引至下游同属木兰溪水系的仙游县城区河道和榜头部分河道进行生态补水，设计输水流量为 2.69m3/s。建设内容包括新建输水线路总长 8.13km（输水隧洞长7.01km，输水管道长 1.12km）。新建补水管道总长9.73km（主管长8.10km，支管长 1.63km）。通过亚行贷款10000万元，至2023年完成亚行贷款项目可研批复、施工图初步设计等前期工作并动工建设。

（责任单位：县水利局、发改局、财政局、自然资源局、林业局、仙游生态环境局和属地乡镇<街道>）

3.加强饮用水水源地保护。健全饮用水水源安全保障机制，完善风险应对预案，采取环境治理、生态修复等综合措施，保障饮用水水源地水质。全县水源地全部实现在线监测，着手实施双（多）水源或应急和备用水源建设，饮用水源保护区实行物理或生理隔离。（1）强化水源地生态保护。增强森林涵养水源、保持水土、净化水质的能力。在金钟水库、古洋水库、东溪水库等生活饮用水源保护区和木兰溪源省级自然保护区等重点生态区位，试点实施重点生态区位商品林赎买，到2021年累计完成赎买面积400亩以上，到2023年累计完成赎买面积1200亩以上。争取实施金钟水库生态环境保护项目一期工程，开展保护区整治与生态修复、水源地富营养化与水华防治工程、水源地水质预警预报工程等。（2）开展农村水源地规范化建设。在水源保护区设立隔离防护设施和边界标志，2021年底前，完成5个千吨万人级饮用水源地保护区标志标牌设立和隔离防护设施建设。（3）加强农村水源地整治。推进农村区域集中供水，加快饮水安全工程的改造，强化水源设施管理；2021年底前对已划定的水源保护区（范围）内的违规项目限期整治，并对水源保护区（范围）内的生产性、经营性排污口关闭拆除完毕；2022年底前，乡镇级饮用水水源保护区内的居民生活污水和垃圾实现全部有效收集处理；已划定的水源保护区（范围）内的违规项目、违法排污口整治完毕。

- （责任单位：仙游生态环境局、县水利局、林业局、住建局、农业农村局、金钟水利枢纽运行维护中心、自然资源局、属地乡镇<街道>）

4.健全长效保障机制。（1）加强从水源到水龙头全过程监管。各乡镇（街道）及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，对涉及供水安全的环节要加强卫生学评价和卫生监督。及时公开水源水质状况、供水厂出水和用户水龙头水质状况。（2）强化二次供水监管。各主体责任单位切实落实二次供水水箱清洗消毒工作，确保二次供水水质符合生活饮用水卫生标准目标要求。（3）加强农村饮用水水源保护和水质检测。建立健全农村饮用水水源地长效管理机制，明确供水工程及水源管护主体，消除水源地安全隐患；推进农村供水机构和水质监测机构建设。农村饮水安全工程管理单位负责水源地的日常保护管理，实现工程建设和水源保护“两同时”。

（责任单位：仙游生态环境局、县水利局、卫健局、住建局、城市管理局、教育局、农业农村局、属地乡镇<街道>）

（五）抓节水行动

持续推进县域节水型社会建设，按照水资源三条红线控制要求，实行水资源消耗总量和强度双控行动，严格建设项目水资源论证和取水许可管理，全面实施用水定额管理，抑制不合理用水需求，打击偷盗水行为。提高城镇污水处理回用率、工业水的重复利用率以及农业灌溉水利用效率，建立起反映供求关系、与社会承受能力相适应的水价管理体系，完善水资源管理制度以及节水管理考核制度，进一步推进农业水价综合改革。通过推进县域节水型社会达标建设，倒逼生产方式转型和产业结构升级，促进供给侧结构性改革，进一步提高全县水资源利用率。全县用水总量控制在3.2亿立方米以内，至2023年，全县万元工业增加值用水量降到20立方米以下；农田灌溉水有效利用系数提高到0.57以上，公共供水管网漏损率控制在10%以内，县级及以上集中式生活饮用水源地水质达标率保持在100%，推动整个社会形成自觉节约和保护水资源的良好风气。

1.抓好工业节水。调整优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、水资源消耗少、用水效率高的产业。支持企业开展节水技术改造和再生水回用改造，推进工业集聚区节水和水循环利用设施建设，提高工业用水重复利用率。

2.加大农业节水力度。调整农业种植结构，普及推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等农业节水灌溉技术，着力解决灌区设施不足、配套不全、标准不高、老化失修等突出问题。通过新建灌排渠、沟、引水坝等水利设施，改善农田基础条件，提高灌溉效率。力争至2025年，新增高标准农田建设项目4.1万亩。

3.加强城镇节水。①到2021年全部淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具，公共建筑优先使用感应式水龙头和中水，鼓励居民家庭选用节水器具。②加快实施自来水厂工艺技改、供水管网改造，全面改造使用年限超过的老旧供水管网，加快对漏损供水管网的改造更新，2021-2023年每年新建改造供水管网5公里以上。③积极推进“海绵城市”建设，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施，到2023年新建城区硬化地面的可渗透面积要达到24%以上。

4.重点推进企业经营单位节水。加强节水宣传，推进限上住餐、商超等商贸行业实施节水技术改造，引导经营单位尽可能使用自动感应节水器等设备，杜绝“跑、冒、滴、漏”浪费水的现象；采用绿色清洁及合理利用可循环资源，促进节水耗能工作。

（责任单位：县水利局、工信局、住建局、商务局、农业农村局、发改局、财政局、城市管理局、自然资源局、属地乡镇<街道>、管委会、企事业单位和各经营机构）

五、保障措施

（一）加强组织领导。各相关单位、部门要将“五水共治”工作摆在突出重要位置，加强组织领导，强化沟通协作，全面压紧压实工作责任，做到认识到位、责任到位、投入到位、措施到位，确保目标任务全面完成。

（二）加快推进落实。各牵头单位、责任单位要严格按照总体目标及任务要求，充实力量、主动靠前，逐项细化工作方案，明确时间表和责任人，定时跟踪落实项目进展及难点、堵点，及时协调解决项目推进中存在的问题，确保“五水共治”工作有序推进。

（三）明确职责分工。各有关部门要加强配合，形成机制，各项任务牵头部门要做好相关工作的组织协调。县住建局要继续推进城区污水源普查，做好污水收集处理，加强城市排涝防涝规划、设施建设；县城市管理局要做好城区排涝水管道运行维护；县水利局要加强对堤坝等防洪设施规划、建设和维护，抓紧督促整改水库、山塘和沿河堤防、水闸的安全隐患；仙游生态环境局要依托市水环境统一监测平台，每年向社会发布水质监测数据。县河长办要整合已有的小流域和新增的监测点的水质目标和监测数据，并组织管理考核工作。对监测数据加强分析研判、发现问题，督促有关部门查找根源、落实整改。其他有关部门按照职责分工，各司其职，加强配合，形成合力，共同做好“五水共治”工作。

（四）保障资金投入。县政府和县直有关部门加大对“五水共治”支持力度，“五水共治”资金县财政要予以保障，要整合县直相关部门资金，并积极向中央、省、市争取专项资金，重点用于城区污水管网、农村污水处理、河道整治、清淤疏浚、饮用水水源保护、水生态修复、防洪排涝、供水提升等项目和工作。建立多元投入机制，加强政策扶持和激励，鼓励社会资本通过各种方式积极参与小流域及农村水环境治理。统筹使用好生态补偿资金，完善相关专项资金管理，加强资金使用的后续监督，提高资金使用效益，进一步改善全县水环境质量。

（五）加强督查考评。牵头单位要负责抓总抓实施，统筹协调，跟踪督促落实，做到按周推进、按月汇总，并负责按月汇总和填报工作落实情况，经责任县领导审核把关后，于每月25日前报县委督查、县政府督查室。对重点项目不履职尽责或履职尽责不到位、整治工作不力、项目推进缓慢的单位和个人，要进行严肃查处和效能问责。

附件：仙游县“五水共治”三年行动计划和两年提升计划情况一览表（2021-2025年）

仙游县人民政府办公室                 2021年12月31日印发