小规模工程服务超市清退库内企业办法

（征求意见稿）

- 为加强小规模工程服务超市的规范化建设，保障工程质量及效率，进一步强化监督管理，结合实际情况，出现以下问题将启动清退办法。出现以下情况之一的企业将被清退出小规模工程服务超市：

- 设计公司：设计公司出现设计错误、遗漏或未按业主要求设计，导致工程出现损失。代建公司将发函提醒1次；再次出现上述问题将进行书面通报，通报次数达到3次以上（含3次）在当年度小规模工程服务超市中予以直接清退

- 造价（咨询）公司：①预算或预算审核出现重大错误或者遗漏。代建公司将发函提醒1次；再次出现上述问题将进行书面通报，通报次数达到3次以上（含3次）在当年度小规模工程服务超市中予以直接清退。

- ②入库企业若有任何信息变更须在三日之内向代建公

- 司作出书面通知并将更新后的材料移交至代建公司，若未及时报送，视为自动退出。

- ③其他未尽事宜，以县级汇编材料中更新的清退机制为准。

- 3、招标代理单位：（1）招标代理未按要求组织现场

- 招标，对工程进度造成影响的；②招标完成在公示期结束后应及时发出中标通知书，未及时发出中标通知书，对工程进度造成影响；代建公司将发函提醒1次；再次出现上述问题将进行书面通报，通报次数达到3次以上（含3次）在当年度小规模工程服务超市中予以直接清退。

- 入库企业若有任何信息变更须在三日之内向代建公司作出书面通知并将更新后的材料移交至代建公司，若未及时报送，视为自动退出。

- 其他未尽事宜，以县级汇编材料中更新的清退机制为准。

- 监理单位：①监理公司未履行监理职责，施工期间监

- 理未到现场检查监督。代建公司将发函提醒1次；再次出现上述问题将进行书面通报，通报次数达到3次以上（含3次）在当年度小规模工程服务超市中予以直接清退。

- ②入库企业若有任何信息变更须在三日之内向代建公司作出书面通知并将更新后的材料移交至代建公司，若未及时报送，视为自动退出。

- ③其他未尽事宜，以县级汇编材料中更新的清退机制为准。

- 5、施工单位：（1）公司出现以下情形：①中标企业中标后在公示期三天到达后，超过七天未签订合同；②中标企业签订合同后应在约定开工日期之内及时开工，无故拖延或者拒不开工，造成严重逾期完工；③施工单位在施工过程中出现施工质量安全问题，不予配合或消极配合。代建公司将发函提醒1次；再次出现上述问题将进行书面通报，通报次数达到3次以上（含3次）在当年度小规模工程服务超市中予以直接清退。

- （2）开标前通知时，企业承诺会到场参加开标，但是在开标时无故缺席、迟到、或早退者，或表明其不能在规定的时间内参加开标会，但是同意招投标过程及结果者，达到1次的则给予暂停3次参加开标的资格。若未参加投标累计达到3次即累计暂停达到9次的，从当年度的小规模工程服务超市中直接予以删除，并取消其三年进入资格。

- （3）根据招投标结果，中标企业无故拒接业务次数超过1次的企业，从当年度的小规模工程服务超市中直接予以删除，且不再予以进入。

- （4）入选企业在参加投标过程中，或中标单位在履行义务过程中出现不予配合或消极配合等情况的单位，从当年度的小规模工程服务超市直接予以删除，并取消其三年进入资格。

- （5）出现中标后转包或分包现象的，从当年度的小规模工程服务超市中直接予以删除，并取消其三年进入资格。

- （6）施工单位在施工过程中出现重大安全事故的直接给予清退。

- （7）入库企业若有任何信息变更须在三日之内向代建公司作出书面通知并将更新后的材料移交至代建公司，若未及时报送，视为自动退出。

- （8）其他未尽事宜，以县级汇编材料中更新的清退机制为准。

仙游县园庄镇振兴乡村投资有限公司

2025年3月4日